|  | Важно! Большая часть паспорта проекта заполняется автоматически данными из рабочей тетради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сначала заполните все модули рабочей тетради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Общая информация о стартап-проекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название стартап-проекта |  |  | Создание информационного ресурса профсоюзной организации для МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Команда стартап-проекта |  |  | Тимофеев Юрий Васильевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Деркач Дарья Алексеевна |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бутырина Валерия Сергеевна |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федосеева Полина Артемовна |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коноваленко Наргиза Фархатовна |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кофтурова Екатерина Витальевна |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технологическое направление |  |  | Н1. Цифровые технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Описание стартап-проекта (технология/ услуга/продукт) |  |  | Сайт-сервис вовлечению всех работников первичной профсоюзной организации малого количества людей в профсоюзе невыполнение 100% набора в профсоюзе цифровизации и предоставление возможностей членам профсоюза получать блага, возможность дистанционной работы и общение с членами профсоюза достижение 100% членства профсоюзной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Актуальность стартап-проекта (описание проблемы и решения проблемы) |  |  | Проблема: невыполнение 100% набора сотрудников в Профсоюз |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Решение: - Информационный ( новостные ленты, история данного профсоюза, документация и т.д.) - Внедрением личного кабинета сотрудника ( удобный интерфейс для хранения документов, возможность получать различных путёвок) - Аккумулировать удобные сервисы, которые будут упрощать жизнь и мотивировать на работу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технологические риски (внутренне) |  |  | Недостаточное финансирование, работа в интернет-конструкторе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технологические риски (внешние) |  |  | Появление сильного конкурента, инновации в продукте конкурента, которые взорвали рынок. Предупреждение сотрудников представителями администрации фирмы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потенциальные заказчики |  |  | Нашими поребителями являются людив работающие в организации в возрасте от 28 до 55 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бизнес-модель стартап-проекта[1] (как вы планируете зарабатывать посредствам реализации данного проекта) |  |  | Получение денежных средств от покупателя/ заказчика. Цена сайта от 100 000р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обоснование соответствия идеи технологическому направлению (описание основных технологических параметров) |  |  | Хранение и работа с клиентской базой, управление бухгалтерией и товарный учет. Разработка сайт-сервиса на сайте конструкторе Tilda |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Порядок и структура финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем финансового обеспечения, руб |  |  | 3878000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предполагаемые источники финансирования |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оценка потенциала «рынка» и рентабельности проекта[3] |  |  | Большая конкуренция на рынке, внесение новых взглядов на создание, вид и фукнциональность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 61% рентабильности во второй году |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Календарный план стартап-проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название этапа календарного плана |  |  | Длительность этапа, дни |  |  |  | Стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  | открытие юр.лица, аренда помещения |  |  | ~ 7 дней |  |  |  | 14000 |  |  |  |  |
|  | покупка мебели и техники |  |  | ~ 10 дней |  |  |  | 450000 |  |  |  |  |
|  | регистрация в Tilda, рекмала |  |  | ~ 10 дней |  |  |  | 16000 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 480000 |  |  |  |  |
|  | *данные брать из блока календарное планирования, объединяя задачи в этапы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Предполагаемая структура уставного капитала компании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (в рамках стартап-проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер доли (руб.) |  |  |  | % |  |  |  |  |
|  | *ФИО руководитель проекта |  |  | 10000 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Размер Уставного капитала (УК) |  |  | 10000 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 5. Команда стартап- проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Ф.И.О. | Должность | Телефон |  | Выполняемые работы в Проекте |  | Образование/опыт работы |  |  |
| 1 | Тимофеев Юрий Васильевич | Капитан | 89135955305 |  | Утверждает представленные идеи, помогает в работе команде |  | Студент КрИЖТ ИрГУПС |  |  |
| 2 | Деркач Дарья Алексеевна | Программист | 89135120436 |  | Оформление работы, разработка документов |  | Студент КрИЖТ ИрГУПС |  |  |
| 3 | Бутырина Валерия Сергеевна | Дизайнер | 89835068901 |  | Отвечает за картинку |  | Студент КрИЖТ ИрГУПС |  |  |
| 4 | Федосеева Полина Артемовна | Аналитик | 89235773898 |  | Анализирует спрос |  | Студент КрИЖТ ИрГУПС |  |  |
| 5 | Коноваленко Наргиза Фархатовна | Финансист | 89994453639 |  | Считает расходы и доходы, учет стоимостей |  | Студент КрИЖТ ИрГУПС |  |  |
| 6 | Кофтурова Екатерина Витальевна | Таргетолог | 89527459950 |  | Связь с общественностью, размещение рекламы |  | Студент КрИЖТ ИрГУПС |  |  |